Sprint Review 3 - CoreStream (cierre de octubre)

Proyecto APT: Mejoras de Backend, Seguridad, Incidencias y Notificaciones - CoreStream | Equipo 1 | Cliente: Alloxentric

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 3 (19/10/2026 - 23/10/2026) |
| Fecha de la review | Viernes 23 de octubre de 2026 |
| Asistentes | Carlos Medina (PO/SM), Jesus Johnson, Javier Soto, Benjamin Rosales |
| Incremento | Panel de estadisticas + analitica de trabajo + escalabilidad contenerizada + webhooks + visor de auditoria |

1. Incremento presentado (demo)

- WEB-15: panel de estadisticas de incidencias con conteos por severidad y por estado, consistente con el estado real de las incidencias.

- WEB-18: workbench del desarrollador con tickets e incidencias activos ordenados por vencimiento y metricas de equipo de los ultimos 7 dias.

- TRV-09: servicios contenerizados con replica horizontal, definiciones de despliegue versionadas junto al codigo, limites de recursos y monitoreo; pruebas de carga con 500 usuarios concurrentes sin degradacion.

- NEW-12: webhooks salientes configurables por proyecto o tipo de evento, con reintentos ante fallo de entrega y payload sin datos cross-tenant (commit del sabado 17/10).

- NEW-14: visor de auditoria en la interfaz con filtros por usuario, recurso, tipo de accion y rango de fechas, y exportacion de logs (commit del domingo 18/10; filtro de fechas corregido en revision).

2. Resultados frente al compromiso

| ID | Historia | Puntos | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WEB-15 | Panel de estadisticas | 8 | Aceptado | Indicadores definidos por el PO e implementados; consistencia de conteos revisada con QA. |
| WEB-18 | Analitica de trabajo | 8 | Aceptado | Workbench con orden por vencimiento y metricas de 7 dias; casos de prueba ejecutados sobre datos preparados. |
| TRV-09 | Escalabilidad contenerizada | 8 | Aceptado | Replica horizontal verificada; pruebas de carga: 500 usuarios concurrentes sin degradacion; hardening de contenedores revisado. |
| NEW-12 | Webhooks salientes | 5 | Aceptado | Commit del 17/10; reintentos y aislamiento de payload validados. |
| NEW-14 | Visor de auditoria | 5 | Aceptado | Commit del 18/10; filtro de fechas corregido y visor listo para la demo final. |
| TOTAL | Compromiso cumplido | 34 | 34 de 34 puntos entregados | Sin hallazgos nuevos bloqueantes |

3. Cierre del ciclo de octubre

- Se revisaron los 19 requerimientos del alcance del Equipo 1: 15 entregados y aceptados, WEB-01 y WEB-02 confirmados como ya existentes en el backend, y NEW-08 (2FA/SSO) y NEW-11 (panel de planes) pendientes de priorizacion.

- Cumplimiento del ciclo: 123 de 123 puntos comprometidos en los 3 sprints (50 + 39 + 34).

- Hallazgos acumulados de QA en el ciclo: 3 (filtro de reportes de TRV-01, flag de TRV-02 y transicion invalida de WEB-14), todos corregidos y verificados dentro de su sprint.

- El proyecto continua en noviembre con la bateria completa de pruebas (265 unitarias y 194 de integracion sobre PostgreSQL 15 y Redis 7 reales), la documentacion tecnica y la presentacion de cierre.

4. Metricas del sprint y del ciclo

| Metrica | Sprint 3 | Ciclo (3 sprints) |
| --- | --- | --- |
| Puntos comprometidos | 34 | 123 |
| Puntos entregados y aceptados | 34 (100%) | 123 (100%) |
| Hallazgos de QA | 0 | 3 (todos corregidos) |
| Requerimientos entregados | 5 | 15 de 15 comprometidos |
| Pendientes de priorizacion | NEW-08, NEW-11 | NEW-08, NEW-11 |

5. Decisiones y proximos pasos

- NEW-08 y NEW-11 pasan al Product Backlog de noviembre como deuda priorizable, con su valor de negocio documentado.

- El equipo inicia la preparacion de la presentacion de cierre y el checklist de documentacion (modelo 4+1, diccionario de datos, matrices de seguimiento).

- Se agenda la retrospectiva de ciclo para consolidar las lecciones de los 3 sprints.