DUOC UC — Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Acta de Constitución del Proyecto

Mejoras de Backend, Seguridad, Incidencias y Notificaciones — CoreStream

Versión 1.0 · Fecha: 03/08/2026 · Cliente: Alloxentric

Nota: CoreStream ya es un sistema en funcionamiento, construido y entregado a Alloxentric. Este documento no describe un proyecto nuevo, sino las mejoras que este equipo debe agregar a un sistema que ya existe.

# Información del proyecto

## Datos

| Empresa / Cliente | Alloxentric |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto | Mejoras de Backend, Seguridad, Incidencias y Notificaciones — CoreStream |
| Fecha de inicio / fin | 03/08/2026 — 06/12/2026 (semestre académico) |
| Sistema base | CoreStream (plataforma web ya en producción, propiedad de Alloxentric) |
| Patrocinador principal | Representante de Alloxentric (Product Owner de CoreStream) |
| Jefe de Proyecto | Carlos Medina Varas |

## Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / Organización |
| --- | --- | --- |
| Representante de Alloxentric | Product Owner de CoreStream | Alloxentric |
| Docente guía del capstone | Evaluador del proyecto | DUOC UC |

## Jefe de Proyecto

| Nombre | Cargo | Equipo |
| --- | --- | --- |
| Carlos Medina Varas | Jefe de Proyecto / Scrum Master / Desarrollador Backend | Equipo 1 — Backend, Seguridad, Incidencias y Notificaciones |

Nota: los 4 integrantes del equipo desarrollan backend. Además, Carlos coordina el proyecto como Jefe de Proyecto y Benjamín lidera las pruebas como QA.

## Lista de interesados (stakeholders)

| Nombre | Tipo | Cargo | Organización |
| --- | --- | --- | --- |
| Carlos Medina Varas | Interno | Jefe de Proyecto / Scrum Master / Desarrollador Backend | Equipo 1 |
| Jesús Johnson Rojas | Interno | Desarrollador Backend | Equipo 1 |
| Javier Soto Jaque | Interno | Desarrollador Backend | Equipo 1 |
| Benjamín Rosales Parra | Interno | QA / Testing / Desarrollador Backend | Equipo 1 |
| Representante de Alloxentric | Externo | Cliente / Patrocinador | Alloxentric |
| Usuarios de CoreStream | Externo | Administradores, líderes y developers | Alloxentric |
| Docente guía | Interno | Evaluador del capstone | DUOC UC |

## Cronograma de hitos principales

Las fechas siguen el calendario oficial del capstone. La Fase 1 (Definición) es cuando se entregan los 6 documentos de planificación: Acta, Informe ERS, Caso de Uso, Planilla de Requerimientos, Matriz EDT y Carta Gantt.

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Inicio de proyecto | 03/08/2026 |
| Entrega Fase 1 — Definición del Proyecto | 30/08/2026 |
| Entrega Fase 2 — Desarrollo del Proyecto | 15/11/2026 |
| Entrega Fase 3 — Presentación a la comisión | 06/12/2026 |

## Presupuesto estimado

No aplica. Este es un proyecto académico (capstone), sin costo ni pago asociado.

# Descripción del proyecto

## Objetivos del negocio

- Preparar CoreStream para trabajar con más de una empresa cliente, separando bien los datos de cada una.

- Dejar un registro claro de las acciones importantes que se hacen en el sistema, y guardarlo el tiempo correcto.

- Corregir los puntos pendientes detectados: cierre de sesión, notificaciones de incidencias y canal de tiempo real.

- Confirmar con pruebas que las funciones que la especificación dice que ya existen, realmente funcionan bien.

- Sumar nuevas funciones de seguridad y administración: doble factor, panel de planes, webhooks y visor de auditoría.

## Justificación del proyecto — Contexto

CoreStream ya funciona en producción y fue aceptado por Alloxentric en julio de 2025. Sin embargo, fue construido pensando en una sola empresa. Ahora Alloxentric quiere ofrecerlo a más clientes, por lo que encargó una revisión completa del sistema. Esa revisión identificó 19 mejoras para el Equipo 1: funciones que no existen, funciones con pendientes y funciones que la documentación dice que ya existen pero deben confirmarse.

## Problema — Necesidad

Funciones que no existen y hay que construir:

- El sistema no separa los datos por cliente: todos comparten la misma base sin filtro.

- No existe control de qué funciones puede usar cada cliente según su plan contratado.

- No queda registro de quién hizo qué acción dentro del sistema, ni por cuánto tiempo se guarda.

- No existe un segundo factor de autenticación, ni panel de planes, ni webhooks, ni visor de auditoría.

Funciones que existen pero tienen errores:

- Al cerrar sesión, el token sigue funcionando porque no se revoca.

- Algunas notificaciones de incidencias no quedan bien enlazadas a la incidencia real.

- Existen dos canales de notificaciones en tiempo real y uno de ellos es inseguro.

Funciones que dicen estar hechas pero no se han confirmado:

- Login con JWT, consulta de perfil, administración de usuarios, ciclo de vida de incidencias, panel de estadísticas, centro de notificaciones, analítica de trabajo y despliegue por contenedores.

# Descripción del producto

## Solución propuesta

8 funciones a construir desde cero:

- Aislamiento de datos por cliente (client_id en cada tabla y consulta).

- Control de acceso por plan comercial (middleware de feature gating).

- Auditoría de acciones (quién, qué, cuándo y desde dónde).

- Retención y exportación de logs según el plan del cliente.

- Doble factor de autenticación (2FA) y SSO.

- Panel de administración de planes y feature flags (consola interna Alloxentric).

- Integraciones salientes por webhooks (Slack, GitHub, Jira).

- Visor de auditoría en la interfaz web.

3 funciones a corregir:

- Revocación real de tokens al cerrar sesión.

- Enlace correcto entre notificaciones e incidencias.

- Un único canal seguro de notificaciones en tiempo real (retirar el canal antiguo).

8 funciones a verificar con pruebas:

- Login JWT, consulta de perfil, administración de usuarios, ciclo de vida de incidencias, panel de estadísticas, centro de notificaciones, analítica de trabajo y despliegue por contenedores.

## Objetivos del proyecto

| Objetivo (Alcance) | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Construir (8 funciones nuevas) | Las 8 funciones quedan implementadas y pasan sus pruebas. |
| Corregir (3 funciones con errores) | Los 3 errores quedan solucionados y confirmados con pruebas. |
| Verificar (8 funciones ya existentes) | Las 8 funciones quedan confirmadas como correctas, o se reporta el error encontrado. |

| Objetivo (Calidad) | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Funcionalidad | 100% de los requisitos del equipo probados y funcionando. |
| Seguridad | 0 accesos cruzados entre clientes detectados en las pruebas. |
| Usabilidad | El segundo factor se completa en menos de 1 minuto. |
| Mantenibilidad | Código de las mejoras documentado y con pruebas. |

| Objetivo (Cronograma) | Fecha |
| --- | --- |
| Inicio de proyecto | 03/08/2026 |
| Entrega Fase 1 — Definición del Proyecto | 30/08/2026 |
| Entrega Fase 2 — Desarrollo del Proyecto | 15/11/2026 |
| Entrega Fase 3 — Presentación a la comisión | 06/12/2026 |

| Objetivo (Costos) | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| No aplica — proyecto académico, sin costo asociado. | Cumplir el 100% de lo pedido dentro del plazo del semestre. |

## Objetivos de desarrollo

- Cumplir los plazos establecidos para el semestre.

- No dañar ninguna función que ya funciona y fue aceptada por Alloxentric.

- Dejar el código de las mejoras ordenado y documentado.

- Que las mejoras puedan usarse en un ambiente real después de la entrega.

- Aprobar las pruebas de seguridad y funcionamiento.

## Entregables

- Backend de CoreStream con las 19 mejoras trabajadas: 8 construidas, 3 corregidas y 8 verificadas.

- Pruebas de cada mejora.

- Documentación técnica de los cambios realizados.

- Documentos del capstone: Informe ERS, Acta de Constitución, Caso de Uso, Planilla de Requerimientos, Matriz EDT y Carta Gantt.

- Manual breve de los cambios para Alloxentric.

# Descripción del sistema

## Requerimientos de alto nivel

Construir (8):

- R.01 — Separar datos por cliente (multi-tenancy).

- R.02 — Bloquear funciones según el plan contratado (feature gating).

- R.03 — Registrar auditoría de acciones.

- R.04 — Retener y exportar logs según el plan.

- R.16 — Agregar doble factor de autenticación (2FA/SSO).

- R.17 — Panel de administración de planes y feature flags.

- R.18 — Integraciones salientes por webhooks.

- R.19 — Visor de auditoría en la interfaz.

Corregir (3):

- R.09 — Cerrar sesión de forma segura (revocar tokens).

- R.13 — Enlazar bien las notificaciones a las incidencias.

- R.15 — Dejar un único canal seguro de notificaciones en tiempo real.

Verificar (8):

- R.05 — Despliegue por contenedores.

- R.06 — Autenticación JWT con renovación.

- R.07 — Consulta de perfil autenticado.

- R.08 — Administración de usuarios y roles.

- R.10 — Ciclo de vida de incidencias.

- R.11 — Panel de estadísticas de incidencias.

- R.12 — Centro de notificaciones in-app.

- R.14 — Analítica agregada de trabajo.

## Premisas y restricciones

Premisas:

- Alloxentric entrega acceso al código y a la documentación existente de CoreStream.

- El equipo cuenta con un ambiente de pruebas separado de producción.

- Los otros equipos del capstone no modifican al mismo tiempo los mismos archivos del backend.

Restricciones:

- No hay presupuesto: es un proyecto académico, sin costo ni pago.

- Se debe usar el mismo stack tecnológico ya existente (FastAPI, PostgreSQL, Redis, Vue 3).

- El plazo es fijo: 03/08/2026 al 06/12/2026, sin extensión posible.

- No se debe romper ninguna función que ya funciona y fue aceptada por el cliente.

## Riesgos iniciales de alto nivel

- Poco tiempo para tantas mejoras — Mitigación: priorizar primero las de mayor impacto en seguridad.

- Romper una función que ya funciona — Mitigación: probar cada cambio antes de integrarlo al proyecto.

- Dificultad para entender código hecho por otro equipo — Mitigación: revisar bien la documentación existente antes de programar.

- Cambios de alcance pedidos por Alloxentric — Mitigación: conversar cualquier cambio con el docente guía y el cliente antes de aplicarlo.

## Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo

- Backend: FastAPI (Python) + SQLAlchemy + Alembic.

- Base de datos: PostgreSQL.

- Caché y tiempo real: Redis + WebSocket.

- Frontend: Vue 3 + TypeScript + Tailwind CSS.

- Herramientas: Git, GitHub, VS Code.

## Tipo de Interfaz de Hardware

Notebook o PC con acceso a internet, mínimo 8 GB de RAM, para programar y probar el sistema.

## Tipo de Interfaz de Software

Sistema operativo Windows, Linux o macOS. Navegador moderno (Chrome, Firefox o Edge). Python 3.11+ y Node.js 18+.

## Tipo de Interfaz de Usuario

Se mantiene la interfaz web ya existente de CoreStream. Las mejoras solo agregan ajustes puntuales, como la pantalla para ingresar el código del doble factor de autenticación.

# Requisitos de aprobación del proyecto

- Que las 7 mejoras funcionen y pasen las pruebas definidas.

- Que no se rompa ninguna función anterior de CoreStream.

- Que el proyecto se entregue dentro del plazo del semestre (03/08/2026 — 06/12/2026).

- Que el docente guía y Alloxentric acepten los cambios entregados.

# Aprobaciones y control de cambios

| Versión | Nombre | Rol | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Carlos Medina Varas | Jefe de Proyecto | 03/08/2026 |  |
| 1.0 | Jesús Johnson Rojas | Backend | 03/08/2026 |  |
| 1.0 | Javier Soto Jaque | Backend | 03/08/2026 |  |
| 1.0 | Benjamín Rosales Parra | QA / Testing / Backend | 03/08/2026 |  |