Sprint Review 2 - CoreStream

Proyecto APT: Mejoras de Backend, Seguridad, Incidencias y Notificaciones - CoreStream | Equipo 1 | Cliente: Alloxentric

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 2 (05/10/2026 - 16/10/2026) |
| Fecha de la review | Viernes 16 de octubre de 2026 |
| Asistentes | Carlos Medina (PO/SM), Jesus Johnson, Javier Soto, Benjamin Rosales |
| Incremento | Ciclo de vida de incidencias + notificaciones enlazadas + auditoria con retencion escalonada |

1. Incremento presentado (demo)

- WEB-14: ciclo de vida completo de la incidencia (reporte, asignacion, toma, revision, resolucion, cierre, reapertura y comentarios) con historial de estados registrado con autor y fecha; listado y detalle en la interfaz.

- WEB-17: modelo Notification actualizado con incident_id y tipos INCIDENT_REPORTED/INCIDENT_ASSIGNED; filtro por tipo de evento en el listado; cada notificacion enlaza al recurso que la origina.

- TRV-07: visor de auditoria con tabla y filtros por usuario, recurso y fecha, endpoint de consulta y exportacion de logs.

- TRV-08: retencion escalonada por perfil comercial y exportacion de logs para clientes Enterprise, validadas por el PO.

2. Resultados frente al compromiso

| ID | Historia | Puntos | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WEB-14 | Ciclo de vida de incidencias | 13 | Aceptado con ajustes | QA cubrio asignacion, revision, resolucion, cierre y reapertura; historial y comentarios: 10 casos OK y 1 hallazgo en una transicion invalida, corregido y verificado. |
| WEB-17 | Notificaciones enlazadas | 5 | Aceptado | incident_id y tipos INCIDENT_* implementados; filtro por tipo verificado; pendiente documentado del parche del modelo para el listado historico. |
| TRV-07 | Auditoria de no repudio | 13 | Aceptado | Visor construido y completado con exportacion; contrato del endpoint acordado entre Backend y Frontend. |
| TRV-08 | Retencion escalonada | 8 | Aceptado | Politica por tier validada por el PO el 15/10; exportacion para Enterprise probada por QA. |
| TOTAL | Compromiso cumplido | 39 | 39 de 39 puntos entregados | 1 hallazgo de QA corregido dentro del sprint |

3. Hallazgos y feedback

- Hallazgo (WEB-14): transicion de estado invalida aceptada por el backend; corregida por Jesus Johnson el 15/10 y verificada por QA el 16/10.

- El PO sostuvo la revision de mitad de sprint el 12/10 y confirmo el alcance de octubre; NEW-08 y NEW-11 permanecen sin priorizar.

- NEW-12 (webhooks salientes) se cerro con el commit del sabado 17/10, fuera de la ventana del sprint; su demo se agenda para la Sprint Review 3.

4. Metricas del sprint

| Metrica | Valor |
| --- | --- |
| Puntos comprometidos | 39 |
| Puntos entregados y aceptados | 39 (100%) |
| Hallazgos de QA | 1 (corregido y verificado en el sprint) |
| Checkpoint de mitad de sprint | 12/10: alcance de octubre confirmado |

5. Decisiones para el proximo sprint

- Sprint 3 de cierre de octubre: WEB-15 (panel de estadisticas), WEB-18 (analitica de trabajo), TRV-09 (contenerizacion y escala horizontal), NEW-12 y NEW-14.

- NEW-08 (2FA/SSO) y NEW-11 (panel de planes) quedan formalmente como deuda priorizable en el Product Backlog.

- El visor de auditoria (NEW-14) pasa a cierre con correccion del filtro de fechas detectada en revision.