Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Alloxentric |
| --- | --- |
| Proyecto | CoreStream |

Información de la reunión:

| Lugar | Reunion Meets |
| --- | --- |
| Fecha | 01-09-2026 |
| Número de iteración / sprint | 1 |
| Personas convocadas a la reunión | Carlos Medina Javier Soto Jesus Johnson Benjamin Rosales Karina Alvarez Max Khreimerman |
| Personas que asistieron a la reunión | Carlos Medina Javier Soto Jesus Johnson Benjamin Rosales Karina Alvarez Max Khreimerman |

¿Qué salió bien en la iteración? (Aciertos)

Definición de base y preferencias: Se coordinó con éxito el alcance inicial del proyecto CoreStream, identificando que el trabajo se realizará sobre una plataforma existente y que el equipo muestra una clara preferencia por el desarrollo backend.

Asignación de roles y seguimiento: Se definieron liderazgos claros para el flujo de trabajo: Karina estará a cargo del seguimiento semanal del proyecto y Max supervisará los aspectos técnicos.

Infraestructura y despliegue inicial: Se acordó el uso de Vercel para la publicación del frontend funcional y se estableció la privacidad estricta de los repositorios de código.

¿Qué no salió bien en la iteración? (Errores)

Incertidumbre en el cronograma: Las fechas académicas aún están pendientes de confirmación, lo que genera cierta falta de previsibilidad en la planificación temporal del proyecto.

¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (Recomendaciones de mejora continua)

Seguimiento continuo: Implementar la rutina de seguimiento semanal liderada por Karina para mantener alineado al equipo.

Supervisión técnica: Apoyarse en la supervisión de Max para resolver bloqueos técnicos rápidamente, dada la orientación hacia el backend.

Ajuste de calendario: Realizar un seguimiento para definir y confirmar las fechas académicas pendientes lo antes posible y así consolidar el cronograma definitivo.

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |

Nota:

- Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.

- El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.