Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Alloxentric |
| --- | --- |
| Proyecto | CoreStream |

Información de la reunión:

| Lugar | Reunion Meets |
| --- | --- |
| Fecha | 01-09-2026 |
| Número de iteración / sprint | 1 |
| Personas convocadas a la reunión | Carlos Medina Javier Soto Jesus Johnson Benjamin Rosales Karina Alvarez Max Khreimerman |
| Personas que asistieron a la reunión | Carlos Medina Javier Soto Jesus Johnson Benjamin Rosales Karina Alvarez |

### ¿Qué salió bien en la iteración? (Aciertos)

- Definición de Liderazgo: Jesús Johnson fue confirmado como el líder del equipo tras la reorganización del grupo y gestionará la incorporación de los integrantes a la plataforma interna.

- Avances Técnicos e Infraestructura: Carlos Medina completó con éxito el levantamiento inicial de la plataforma, ejecutó las pruebas correspondientes y creó la cuenta administrativa. Además, se acordó publicar el frontend funcional en Vercel y mantener estricta privacidad en los repositorios de código.

- Definición Metodológica: Se estableció la estructura de trabajo basada en metodología Scrum mediante tickets y sprints, divididos según el nivel de detalle requerido.

- Estructura de Gobernanza y Comunicación: Karina Alvarez coordinará el seguimiento semanal y el envío de grabaciones, mientras que Max Khreimerman mantendrá la supervisión técnica. Los canales directos de contacto telefónico quedan confirmados.

### ¿Qué no salió bien en la iteración? (Errores)

- Pendientes de Despliegue: El despliegue final en Berzel / Vercel y la generación del enlace de acceso a la plataforma aún se encuentran pendientes.

- Incertidumbre en Fechas Institucionales: Falta confirmación sobre el calendario definitivo del semestre / Capstone, así como la rúbrica formal para la evaluación que incidirá parcialmente en la nota.

### ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (Recomendaciones de mejora continua)

- Planificación Alineada: Elaborar y enviar la planificación de trabajo alineada con el calendario académico del Capstone en una cadencia semanal o quincenal (plazo máximo durante la semana o el fin de semana).

- Cierre de Tareas Técnicas Pendientes: Carlos Medina compartirá el enlace del levantamiento en Vercel/Berzel en la descripción del grupo de WhatsApp en cuanto se complete el despliegue.

- Gestión en Plataforma Interna: Jesús Johnson confirmará y gestionará la correcta incorporación de todos los miembros a la plataforma interna para comenzar la asignación formal de tickets.

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |

Nota:

- Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.

- El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.